Memoria Proyecto TCG

## 1. Introducción

El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura virtual que simula un entorno de datacenter on-premise basado en Kubernetes.

El sistema está completamente automatizado mediante Ansible y desplegado sobre máquinas virtuales Ubuntu 22.04 creadas con Vagrant y VirtualBox en un host Windows.

El objetivo principal es recrear un flujo real de infraestructura moderna:

- Provisionamiento de máquinas

- Despliegue de Kubernetes

- Publicación de aplicaciones

- Monitorización centralizada

- Exposición controlada a Internet mediante una DMZ

## 2. Objetivo del sistema

El sistema busca reproducir una arquitectura realista de producción con los siguientes objetivos:

- Automatizar la creación de infraestructura completa

- Desplegar un clúster Kubernetes funcional desde cero

- Implementar red segmentada con zona DMZ

- Publicar aplicaciones web con HTTPS

- Monitorizar todo el entorno

- Simular flujo real de tráfico desde Internet hasta servicios internos

## 3. Arquitectura del sistema

El entorno está compuesto por 6 máquinas virtuales conectadas a una red privada 192.168.56.0/24.

### Red del sistema

Cada máquina dispone de dos interfaces:

- NAT (VirtualBox): acceso a Internet, pero no válido para comunicación interna

- Red privada 192.168.56.0/24: red principal del clúster

Esta dualidad fue una de las principales fuentes de problemas de red durante el proyecto.

## 4. Tecnologías utilizadas

- Vagrant (provisionamiento de VMs)

- VirtualBox (hipervisor)

- Ubuntu 22.04 LTS (sistema operativo)

- Ansible (automatización)

- kubeadm (despliegue Kubernetes)

- Kubernetes v1.28

- containerd (runtime)

- Flannel (CNI)

- MetalLB (balanceador L2)

- NGINX Ingress Controller

- cert-manager (TLS)

- MariaDB + WordPress (aplicación)

- Prometheus + Grafana + Alertmanager (monitorización)

- nftables (firewall DMZ)

- dnsmasq (DNS interno)

## 5. Diseño inicial del proyecto

Inicialmente se planteó utilizar Kubespray como herramienta principal para la instalación de Kubernetes.

El diseño original incluía cinco fases:

- Infraestructura base

- Kubernetes con Kubespray

- Despliegue de aplicaciones

- Monitorización

- Edge DMZ

Sin embargo, este enfoque cambió durante la implementación.

## 6. Evolución del proyecto

### 6.1 Cambio de Kubespray a kubeadm

Kubespray fue descartado debido a:

- Tiempos de despliegue excesivos (hasta 2 horas)

- Dificultad para depurar errores

- Consumo elevado de memoria

- Baja transparencia en fallos

Se sustituyó por kubeadm, lo que permitió:

- Mayor control del proceso

- Instalación más rápida (10–15 minutos)

- Mejor depuración de errores

- Mayor estabilidad en entorno virtual

### 6.2 Reestructuración de la instalación

La fase de Kubernetes se dividió en dos etapas:

- fase2-0: validación del entorno (red, swap, hosts)

- fase2-1: instalación completa del clúster

### 6.3 Red del clúster

Se mantuvieron los CIDRs originales:

- Pods: 10.233.64.0/18

- Servicios: 10.233.0.0/18

### 6.4 Elección del CNI

Se intentó usar Calico, pero fue descartado por:

- Problemas de autodetección de interfaz (NAT en lugar de red interna)

- Fallos de conectividad con API Server

- Complejidad en entorno VirtualBox

Se sustituyó por Flannel, por su simplicidad y estabilidad.

## 7. Implementación por fases

### Fase 1 — Infraestructura base

Se desplegaron todas las máquinas virtuales y se configuró:

- Usuario devops

- Acceso SSH entre nodos

- Paquetes base

- Desactivación de swap

### Fase 2 — Kubernetes

Se instaló Kubernetes con kubeadm:

- instalación de kubelet, kubeadm y kubectl

- configuración del kernel (overlay, br_netfilter)

- inicialización del master

- unión de workers

- despliegue de kube-proxy y CoreDNS

- instalación de Flannel

### Fase 3 — Aplicaciones (COMPLETADA)

Se desplegaron correctamente:

- MetalLB (LB en red local)

- cert-manager (TLS interno)

- NGINX Ingress

- MariaDB (master + replica)

- WordPress

No se detectaron incidencias relevantes.

### Fase 4 — Monitorización (COMPLETADA)

Se desplegó correctamente el stack:

- Prometheus

- Grafana

- Alertmanager

- Node Exporter

- kube-state-metrics

El sistema de monitorización quedó plenamente operativo.

### Fase 5 — Edge DMZ

Se implementó el punto de entrada del sistema:

- nftables como firewall

- dnsmasq para DNS interno

- NAT y DNAT hacia worker3

- exposición de HTTP/HTTPS

#### Problema inicial

El tráfico no llegaba correctamente a los servicios internos.

#### Causa

- conflictos entre NAT de Vagrant y VirtualBox

- rutas incompletas en el gateway

- forwarding de paquetes mal configurado

#### Solución

- corrección de reglas nftables

- activación de ip_forward

- ajuste de rutas estáticas

- reorganización del flujo de red

#### Resultado

Flujo final correcto:

Internet → edge-gateway → worker3 → ingress → servicios Kubernetes

## 8. Problemas técnicos relevantes

Durante el desarrollo se encontraron varios problemas críticos:

- containerd no instalado inicialmente

- módulos del kernel desactivados

- timeouts en kubeadm init por descarga de imágenes

- ausencia de kube-proxy en primeras ejecuciones

- selección incorrecta de interfaz de red

- fallos de join de workers por timing

- lentitud de sudo por resolución DNS

- degradación del clúster por errores acumulados

- fallos de Calico por timeout del API Server

Todos fueron resueltos mediante ajustes en Ansible y reconfiguración del clúster.

## 9. Estado final del sistema

El sistema final es un entorno funcional compuesto por:

- Kubernetes v1.28 completamente operativo

- Flannel como red de pods

- Ansible como sistema de automatización

- Edge gateway como DMZ de entrada

- Stack completo de aplicaciones y monitorización